Российская Федерация

Красноярский край

Енисейский район

Администрация Усть-Кемского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021 г.                                            п. Усть-Кемь                                   № 14-п

Об организации и  проведении

весенне - летнего двухмесячника по

благоустройству и озеленению территории

Усть-Кемского сельсовета.

С целью улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории Усть-Кемского сельсовета, на основании п.2 ст.21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», провести весенне - летний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного содержания территории Усть-Кемского сельсовета,  с 07.05.2021 по 30.06.2021 г.,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав комиссии по организации и проведению  двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории Усть-Кемского сельсовета, согласно приложению № 1.

2.Постановление от 04.05.2020г.№17 считать утратившим силу

3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания Усть-Кемского сельсовета, согласно приложению № 2.

4.Руководителям всех предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования  Усть-Кемский сельсовет обеспечить участие коллективов в мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного содержания территории, указанных в приложении № 3.

5.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, не зависимо от форм собственности,  активно включиться в двухмесячник  по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного содержания территорий, указанных в приложении № 3.

6.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

7.Постановление вступает в силу поле опубликования (обнародование) в газете «Усть-Кемский вестник» и на официальном интернет сайте администрации Усть-Кемского сельсовета.

Глава  Усть-Кемского сельсовета                                                             А.И.Марсал

Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Кемского сельсовета

от 06.05.2021 г.  № 14-п

СОСТАВ КОМИССИИ

по организации и проведению  двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории Усть-Кемского сельсовета

| Марсал А.И. Коротких Ю.О. Власова Е.В. Попов Р.А. | - глава сельсовета - зам. главы сельсовета - специалист администрации Усть-Кемского сельсовета - специалист администрации Усть-Кемского сельсовета |
| --- | --- |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Усть-Кемского сельсовета

от 06.05.2021  №  14- п

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению  двухмесячника по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного содержания территории Усть-Кемского сельсовета

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. Проведение совещаний с руководителями всех учреждений, предприятий и организаций Усть-Кемского сельсовета по вопросам подготовки и проведения двухмесячника. | Вед. специалист Р.А.Попов | до 26.04.2021 г. |
| 2.Закрепление территорий Усть-Кемского сельсовета за учреждениями, предприятиями и организациями с чётким определением границ участков и назначением лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение данных территорий | Вед. специалист Р.А.Попов | до 26.04.2021 г. |
| 3.Обеспечение участия жителей Усть-Кемского сельсовета в проведении очистки придомовых территорий. | Специалист сельсовета – Власова Е.В. | в течение двухмесячника |
| 4. Обеспечение участия школьников, молодежи в проведении мероприятий двухмесячника | Директор МБОУ СШ №10 Ю.Л.Прудников, специалист по работе с молодежью – Н.Ю.Стукалова | в течение двухмесячника |
| 5. Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | Для населения – спец.1 категории Коротких Ю.О. Для закрепленных территорий – ответственные лица | в течение двухмесячника |
| 6.Организация патрулирования в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора на территории Усть-Кемского сельсовета | Начальник ПЧ-121 п. Усть-Кемь – В.В.Вюнов, ведущий специалист администрации сельсовета – В.Е.Власова депутаты по своим округам | в течение двухмесячника |
| 2. Мероприятия по благоустройству |
| 1.Приведение в надлежащее состояние памятника воинам – землякам, погибшим в боях за Родину. | Вед. специалист Р.А.Попов Специалист по работе с молодежью – Н.Ю.Стукалова | до 30.04.2021 г. |
| 2.Приведение в порядок внешнего вида административных зданий и торговых точек | Ведущий специалист администрации сельсовета- Е.В.Власова | До 9 мая 2021 г. |
| 3.Проведение субботника на кладбище | Глава сельсовета - А.И.Марсал Спец.1 категории – Ю.О.Коротких | 31.05.2021 г. |
| 3.Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм. | Вед. специалист Р.А.Попов Ведущий специалист –Е.В.Власова Заведующая МБУК «СДК» | До 04.06.2021г |
| 4.Приведение в порядок внешнего вида жилого фонда | Вед. специалист – Р.А.Попов | До 12.06.2020 г. |
| 3. Мероприятия по озеленению |
| 1.Подсадка деревьев в парке «Енисей», на набережной, по улицам поселка, формирование клумб высадка рассады, посев травы | Спец.1 категории – Ю.О.Коротких | До 15.06.2021 г. |
| 2. Поливка саженцев и цветов | Рабочие по благоустройству | В течении всего лета |
| 4. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника, координации действий служб, информированию населения |
| 1. Установление единых дней (четверг, пятница) по наведению порядка и чистоты территории Усть-Кемского сельсовета с организацией работ на подведомственных территориях. | Глава сельсовета – А.И.Марсал Все руководители и ответственные лица за закрепленные территории | еженедельно |
| 2.Подведение итогов мероприятий двухмесячника | Глава сельсовета А.И.Марсал | еженедельно |
| 3.Освещение в средствах массовой информации проведение двухмесячника | Вед. специалист Р.А.Попов | в течение двухмесячника |

Приложение  3

к постановлению администрации

Усть – Кемского сельсовета

от 06.05.2021 г. № 14-п

Перечень территорий,

закрепленных за учреждениями и организациями,с указанием границ.

| № | Территория | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория школы, озеро, прилегающие ко школе | Прудников Ю.Л., а также лицо, назначенное ответственным за территорию приказом директора школы |
| 2. | Территория детского сада | Прудников Ю.Л., а также лицо, назначенное ответственным за территорию приказом зав. детским садом |
| 3. | Территория Отделения общей врачебной практики | Малыхин Ю.М., а также лицо, назначенное ответственным за территорию приказом гл. врача |
| 4. | Территория Почты России | Паршина Е.В. |
| 6. | Территории торговых точек | Орешникова Л.М., Тюрюмина В. , Сидорова Г.С., Колесников А.А., Пугин В.А., Альмаметова М., Полынцев В.Ю. |
| 15. | ПЧ - 121 | Вьюнов В.В. |
| 10. | Территория МБУК «СДК» Усть-Кемского сельсовета | Ситникова С.И. |
| 13. | Территория спортивного комплекса | Ермолаев Д.А. |
|  | Территории: колодцы, остановки, центральная площадка, парк «Енисей», детские площадки | Попов Р.А., а также лица, назначенные ответственными за территории распоряжением главы |